О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

 *Наименование администраторов программы:*

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

ООО «Яргеопроект»,

ООО ПМ «Аркада»;

*Отчетный год реализации программы:*

2019 год

*Дата подготовки отчета*

2020 год

*Ответственный исполнитель:*

Отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района, телефон: 8 (49353) 21506

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Разработка проектной документации на распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Астафьево, д. Счастливка для газификации жилья и объектов социальной сферы | ООО «Яргеопроект» | **ВСЕГО** | **4203983,44** | **4203983,44** | отклонений нет |
| Местный бюджет | 42039,83 | 42039,83 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 4161943,61 | 4161943,61 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ООО ПМ«Аркада» | **ВСЕГО** | **994949,49** | **994949,49** | отклонений нет |
| Местный бюджет | 9949,49 | 9949,49 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 985000,00 | 985000,00 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **5198932,93** | **5198932,93** | отклонений нет |
| Местный бюджет | 46974,43 | 46974,43 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 5146943,61 | 5146943,61 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, (ПСД) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Астафьево, д. Счастливка для газификации жилья и объектов социальной сферы | ПСД | 1 | 1 | отклоненийнет |
| 1.2. | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | ПСД | 0 | 0 | отклоненийнет |