Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 25.11.2019 года №351

Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 24.06.2016 года №167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения

Ильинского муниципального района»

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование программы*** | «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения» |
| ***Срок и этапы реализации программы*** | 2018 – 2022 |
| ***Администратор программы*** | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| ***Исполнительные органы, реализующие программу*** | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| ***Цель программы*** | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения Ильинского городского поселения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог |
| ***Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы*** | Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.  Будут выполнены следующие мероприятия:  - Инвентаризация дорожного хозяйства городского поселения;  - Оценка технического состояния дорог местного значения;  - Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;  - Выполнение работ по содержанию дорог местного значения. |
| ***Задачи программы*** | 1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского поселения;  2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;  3. Обеспечение сохранности дорог местного значения. |
| ***Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)*** | Общая сумма расходов на реализацию программы  на 2018 – 2022 годы: 37892,135 тыс. руб.,  в том числе:  2018 год – 9000,0 тыс. руб. в т.ч.  обл. бюджет – 3000,0 тыс. руб.  мест. бюджет – 6000,0 тыс. руб.  2019 год – 11743,135 тыс. руб. в т.ч.  обл. бюджет – 5999,635 тыс. руб.  мест. бюджет – 5743,500 тыс. руб.  2020 год – 5000,0 тыс. руб. в т.ч.  обл. бюджет – 0,0 тыс. руб.  мест. бюджет – 5000,0 тыс. руб.  2021 год – 6074,491 тыс. руб. в т.ч.  обл. бюджет – 0,0 тыс. руб.  мест. бюджет – 6074,5 тыс. руб.  2022 год – 6074,491 тыс. руб. в т.ч.  обл. бюджет – 0,0 тыс. руб.  мест. бюджет – 6074,5 тыс. руб. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ**

**НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА**

На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, выявлена основная социально-экономическая проблема:

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.

На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:

- автомобильные дороги местного значения в пределах насаленных пунктов Ильинского городского поселения имеют высокую степень физического и морального износа.

Таким образом, необходимость разработки программы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;

- необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения в пределах границ населенных пунктов Ильинского городского поселения.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.

**4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**4.1. Цель программы**

Целью программы является поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения.

**4.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N п/п*** | ***Наименование показателя*** | ***2018 год*** | ***2019 год*** | ***2020 год*** | ***2021 год*** | ***2022 год*** |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период, (км) | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |  |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог), (км) | 0,9 | 1,05 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | 21,05 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 |  |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 49,3 | 51,7 | 52,9 | 54,1 | 55,3 |  |

**4.3. Задачи программы**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***N п/п*** | ***Задача*** | ***Год, к которому задача***  ***должна быть решена*** |
| 1. | Анализ технического состояния автомобильных местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2 кв. 2016 г. |
| 2. | Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям | До конца 2022 г. |
| 3. | Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | Весь период |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Сроки исполнения (годы)*** | ***Объем финансирования,***  ***тыс. руб.*** | ***Ответственные***  ***за выполнение*** | ***Ожидаемые***  ***результаты*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***6*** | ***7*** |
| ***Раздел 1.Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)*** | | | | | |
| 1.1 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2018 | 2000,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2018 | 150,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2018 | 350,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2018 | 150,0 |
|  |  | **2018 год** | **2650,0** |  |  |
| 1.2 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2019 | 2100,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2019 | 200,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2019 | 400,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД), очистка и помывка проезжей части, скашивание травы на обочинах и откосах дорог в п. Ильинское-Хованское | 2019 | 300,0 |
|  |  | **2019 год** | **3000,0** |  |  |
| 1.3 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2020 | 1900,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2020 | 150,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2020 | 200,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2020 | 250,0 |
|  |  | **2020 год** | **2500,0** |  |  |
| 1.4 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2021 | 2200,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2021 | 150,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2021 | 300,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2021 | 130,5 |
|  |  | **2021 год** | **2780,5** |  |  |
| 1.5 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2022 | 2200,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2022 | 150,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2022 | 300,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2022 | 130,5 |
|  |  | **2022 год** | **2780,5** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** | **2018-2022 г.г.** | **13711,0** |  |  |
| ***Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)*** | | | | | |
| 2.1 | Ремонт участка дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 1400,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт участка дороги по ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 500,0 |
| Ремонт участка дороги по ул. Революционная в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 1894,057  в том числе:  1799,257 – обл. бюджет  94,800 – мест. бюджет |
| Ремонт участка дороги по ул. Красная в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 1263,943  в том числе:  1200,743 – обл. бюджет  63,200 – мест. бюджет |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 792,0 |
|  |  | **2018** | **5850,0**  в том числе:  3000,0 – обл. бюджет  2850,0 – мест. бюджет |  |  |
| 2.2 | Ремонт дороги по ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское Ильинского муниципального района Ивановской области | 2019 | 6315,406  в том числе:  5999,635 – обл. бюджет  315,771 – мест. бюджет | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское | 2019 | 700,0 |
| Ремонт участков дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское | 2019 | 1484,229 |
|  |  | **2019** | **8499,635**  в том числе:  5999,635 – обл. бюджет  2500,000 – мест. бюджет |  |  |
| 2.3 | Ремонт участков дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское | 2020 | 1500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское | 2020 | 500,0 |
|  |  | **2020** | **2000,0** |  |  |
| 2.4 | Ремонт участка дороги по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 2300,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 314,4 |
|  |  | **2021** | **2614,4** |  |  |
| 2.5 | Ремонт участка дороги по пер. Юбилейный в п. Ильинское-Хованское | 2022 | 2300,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское | 2022 | 314,4 |
|  |  | **2021** | **2614,4** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** | **2018-2022 г.г.** | **21578,435**  8999,635 – обл. бюджет  12578,800 – мест. бюджет |  |  |
| ***Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов*** | | | | | |
| 3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2018 | 500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2018** | **500,0** |  |  |
| 3.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2019 | 243,5 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2019** | **243,5** |  |  |
| 3.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2020 | 500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства общественных и дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2020** | **500,0** |  |  |
| 3.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 679,6 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства общественных и дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2021** | **679,6** |  |  |
| 3.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2022 | 679,6 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства общественных и дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2022** | **679,6** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** | **2018-2022 г.г.** | **2602,7** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **2018-2022 г.г.** | **37892,135**  в том числе:  8999,635 – обл. бюджет  28892,500 – мест. бюджет |  |  |

**6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направления финансирования***  ***и источники*** | ***2018 год (тыс.руб.)*** | ***2019 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2020 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2021 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2022 год***  ***(тыс.руб.)*** |  |
| **ВСЕГО** | **9000,0** | **11743,135** | **5000,0** | **6074,5** | **6074,5** |  |
| ***Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)*** | | | | | | |
| местный бюджет | 2650,0 | 3000,000 | 2500,0 | 2780,5 | 2780,5 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)*** | | | | | | |
| местный бюджет | 2850,0 | 2500,000 | 2000,0 | 2614,4 | 2614,4 |  |
| областной бюджет | 3000,0 | 5999,635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское*** | | | | | | |
| местный бюджет | 500,0 | 243,500 | 500,0 | 679,6 | 679,6 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |