О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

***Наименование муниципальной программы:***

Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

***Наименование администраторов программы:***

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,

***Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:***

* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ (Ильинское) Ильинского муниципального района»;
* Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»;
* Общество с ограниченной ответственностью «СпецДор»;
* Общество с ограниченной ответственностью «Ивановодорпроект».

***Отчетный год реализации программы:***

2018 год

***Дата подготовки отчета***

2019 год

***Ответственный исполнитель:***

Орехов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства,

телефон: 8(49353)21506, email: [iluep@mail.ru](mailto:iluep@mail.ru)

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  программы | Исполнитель | Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой  **(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году  **(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения** | | | | | |
| Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 2694,6 | 2694,6 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 2694,6 | 2694,6 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 315,0 | 315,0 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 315,0 | 315,0 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 149,9 | 149,9 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 149,9 | 149,9 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | ООО  «Спектр»;  МУП  «ЖКХ (Ильинское)»  ООО  «СпецДор»;  ООО  «Ивановодорпроект» | **ВСЕГО** | 250,0 | 250,0 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям** | | | | | |
| Ремонт дороги по ул. Красная в п. Ильинское-Хован-ское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 1263,943 | 1263,943 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 63,200 | 63,200 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 1200,743 | 1200,743 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт дороги по ул. Революционная в п. Ильинское-Хованское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 1894,057 | 1894,057 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 94,800 | 94,800 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 1799,257 | 1799,257 | отклонений  нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хован-ское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 1271,373 | 1271,373 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 1271,373 | 1271,373 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия на улицах Колхозная, Советская в п. Ильинское-Хованское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 866,844 | 866,844 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 866,844 | 866,844 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **Раздел 3. Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД** | | | | | |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | ООО  «Тейковское  ДЭП» | **ВСЕГО** | 264,8 | 264,8 | отклонений  нет |
| Местный бюджет | 264,8 | 264,8 | отклонений  нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по**  **программе:**  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **8970,5** | **8970,5** |  |
| Местный бюджет | 5970,5 | 5970,5 |  |
| Областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия)  целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение  причин  существенных  отклонений |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | км | 42,71 | 42,71 | отклонений  нет |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог) | км | 0,9 | 0,9 | отклонений  нет |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-онным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | км | 21,05 | 21,05 | отклонений  нет |