О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

*Наименование администраторов программы:*

* Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

* Общество с ограниченной ответственностью «Аньковская ПМК»,
* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Муниципальное унитарное предприятие «Ильинское АТП».
* Образовательные учреждения Ильинского муниципального района

*Отчетный год реализации программы:*

2019 год

*Дата подготовки отчета*

2020 год

*Ответственный исполнитель:*

Орехов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела экономики и муниципального хозяйства, телефон: 8(49353)21506, email: iluep@mail.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*содержание автодорог*), | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 3106,8 | 3106,8 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 1012,8 | 1012,8 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 2094,0 | 2094,0 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*ремонт и капитальный ремонт автодорог*) | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 35032,0 | 35032,0 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 1113,4 | 1113,4 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 33918,6 | 33918,6 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*реконструкция автодорог*) | ООО «Тейковское ДЭП» | **ВСЕГО** | 27272,6 | 27272,6 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 1147,8 | 1147,8 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 26124,8 | 26124,8 | отклонений нет |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (*Расчистка от снега и* *грейдирование автодорог*) | Администрация Аньковского сельского поселения,Администрация Щенниковского сельского поселения | **ВСЕГО** | 1434,8 | 1434,8 | отклонений нет |
| Местный бюджет | 1434,8 | 1434,8 | отклонений нет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **66846,2** | **66846,2** |  |
| Местный бюджет | 4708,8 | 4708,8 |  |
| Областной бюджет | 62137,4 | 62137,4 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах | МУП «Ильинское АТП» | **ВСЕГО** | 2604,8 | 2604,8 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 2604,8 | 2604,8 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | **2604,8** | **2604,8** |  |
| Местный бюджет | 2604,8 | 2604,8 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюд-жетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Ильинского муниципального района;Отдел экономики и муниципального хозяйства Отдел образования;Отдел молодежной и информационной политики | **ВСЕГО** | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» |  | **ВСЕГО** | **15,0** | **15,0** |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**ВСЕГО по программе**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой**(план)** | Объем кассовых расходов на реализа-цию мероприятий в отчетном году**(факт)** | Пояснение причин существенных отклонений |
| **ВСЕГО** | 69466,0 | 69466,0 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 7328,6 | 7328,6 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 62137,4 | 62137,4 | отклонениянесущественные |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | **Подпрограмма: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сохранности дорог местного значения, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями  |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклоненийнет |
| 1.2. | Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в т.ч. иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями  |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 2,617 | 2,617 | превышение плана |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 2. | **Подпрограмма: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 2.1. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 2604,8 | 2604,8 | отклоненийнет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 3. | **Подпрограмма:** Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 3.1. | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклонений нет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 228,51 | 228,51 | отклоненийнет |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 2,617 | 2,617 | превышениеплана |
| 3. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 2604,8 | 2604,8 | отклоненийнет |
| 4. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклонениянесущественные |