**АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.01.2023 года №27

п. Ильинское-Хованское

**О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 19.12.2022 года №355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района»**

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района»,администрация Ильинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 19.12.2022 №355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании – официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области [www.admilinskoe.ru](http://www.admilinskoe.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.

**Глава Ильинского**

**муниципального района: С.И. Васютинский**

Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 25.01.2023 года №27

Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 19.12.2022 года № 355

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения

Ильинского муниципального района»

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование программы*** | «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района» |
| ***Срок и этапы реализации программы*** | 2021 – 2025 |
| ***Администратор программы*** | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| ***Исполнительные органы, реализующие программу*** | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| ***Цель программы*** | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения Ильинского городского поселения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог |
| ***Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы*** | Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.  Будут выполнены следующие мероприятия:  - Инвентаризация дорожного хозяйства городского поселения;  - Оценка технического состояния дорог местного значения;  - Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;  - Выполнение работ по содержанию дорог местного значения. |
| ***Задачи программы*** | 1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского поселения;  2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;  3. Обеспечение сохранности дорог местного значения. |
| ***Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)*** | **Общая сумма расходов на реализацию программы**  **на 2021 – 2025 годы: 93216,30235 руб.,**  в том числе:  2021 год –26 091 092,85 руб., в т.ч.  обл. бюджет – 21 8437 66,51 руб.  мест. Бюджет – 4 247 326,34 руб.  2022 год – 30 111 701,50 руб., в т.ч.  обл. бюджет – 23 827 902,08 руб.  мест. бюджет – 6 283 799,42 руб.  2023 год – 28 013 508,00 руб., в т.ч.  обл. бюджет – 19 486 916,96 руб.  мест. бюджет – 8 526 591,04 руб.  2024 год – 4 500 000,00 руб., в т.ч.  обл. бюджет – 0,00 руб.  мест. бюджет – 4 500 000,00 руб.  2025 год – 4 500 000,00 руб.,в т.ч.  обл. бюджет – 0,00 руб.  мест. бюджет – 4 500 000,00 руб. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ**

**НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА**

На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, выявлена основная социально-экономическая проблема:

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.

На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:

- автомобильные дороги местного значения в пределах насаленных пунктов Ильинского городского поселения имеют высокую степень физического и морального износа.

Таким образом, необходимость разработки программы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;

- необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения в пределах границ населенных пунктов Ильинского городского поселения.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.

**4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**4.1. Цель программы**

Целью программы является поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения.

**4.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N п/п*** | ***Наименование показателя*** | ***2021 год*** | ***2022 год*** | ***2023 год*** | ***2024 год*** | ***2025 год*** |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период, (км) | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог), (км) | 1,2 | 1,5 | 0,98 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км) | 23,8 | 25,3 | 26,28 | 26,78 | 27,28 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | 55,7 | 59,2 | 61,5 | 62,7 | 63,8 |

**4.3. Задачи программы**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***N п/п*** | ***Задача*** | ***Год, к которому задача***  ***должна быть решена*** |
| 1. | Анализ технического состояния автомобильных местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | До 2021 года |
| 2. | Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям | До конца 2025 г. |
| 3. | Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | Весь период |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Сроки исполнения (годы)*** | ***Объем финансирования,***  ***тыс. руб.*** | ***Ответственные***  ***за выполнение*** | ***Ожидаемые***  ***результаты*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***6*** | ***7*** |
| ***Раздел 1.Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)*** | | | | | |
| 1.1 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2021 | 2200,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2021 | 150,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2021 | 200,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2021 | 300,0 |
| Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области ул. Кооперативная, ул.Мелиоративная, ул. Пролетарская, ул. Ростовская | 2021 | 1376,53485  в том числе:  1307,70811 – обл. бюджет  68,82674 – мест. бюджет | Поддержание в нормативно-эксплуатацион-ном состоянии дорог в пределах населенных пунктов поселения |
|  |  | **2021 год** | **4226,53485**  **в том числе:**  **1307,70811 – обл. бюджет**  **2918,82674 – мест. бюджет** |  |  |
| 1.2 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2022 | 2720,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2022 | 0,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2022 | 200,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2022 | 132,0 |
| Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (п. Ильинское — Хованское: ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Песчаная; с. Гари: ул. Слободская) | 2022 | 1682,334  в том числе:  1386,51758 – обл. бюджет  295,81642 – мест. бюджет | Поддержание в нормативно-эксплуатацион-ном состоянии дорог в пределах населенных пунктов поселения |
| Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области | 2022 | 629,21 |
|  |  | **2022 год** | **5363,544**  **в том числе:**  **1386,51758 – обл. бюджет**  **3977,02642 – мест. бюджет** |  |  |
| 1.3 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2023 | 2750,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период (ул. Красная) | 2023 | 100,0 |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2023 | 200,0 |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2023 | 200,0 |
| Содержание дорог местного значения Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области (п. Ильинское — Хованское: ул. Юбилейная, ул. Г.Данилова, пер. Западный) | 2023 | 1750,0 |  |  |
|  |  | **2023 год** | **5000,0** |  |  |
| 1.4 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2024 | 2200,0 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2024 | 150,0 |  |  |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2024 | 200,0 |  |  |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2024 | 300,0 |  |  |
|  |  | **2024 год** | **2850,00** |  |  |
| 1.5 | Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период | 2025 | 2200,0 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период | 2025 | 150,0 |  |  |
| Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2025 | 200,0 |  |  |
| Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское | 2025 | 300,0 |  |  |
|  |  | **2025 год** | **2850,0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** | **2021-2025 г.г.** | **20290,07885**  **в том числе:**  **2694,22569 – обл. бюджет**  **17595,85316 – мест.бюджет** |  |  |
| ***Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)*** | | | | | |
| 2.1 | Ремонт участка дороги по ул. Советская (км 0,000 — км 1,200) | 2021 | 20536,0584 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия улицы Советская в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 399,9996 |
| Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское-Хованское (от магазина «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту») | 2021 | 250,00 |
| Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Первомайская (от «Магнита» до ул. Революционной, пер. Юбилейный, ул., соединяющая пер. Юбилейный и ул.Советскую, ул. Луговая (до бани) | 2021 | 178,5 |
|  | **2021 год** | **21364,558**  **в том числе:**  **20536,0584 — обл. бюджет**  **828,4996 — мест. бюджет** |  |  |
| 2.2 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения (ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. 8 Марта в п. Ильинское — Хованское, ул. Советская, ул. Красная) | 2022 | 223,67 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Ильинское — Хованское (км 1,200 — км 2,324) Ильинского муниципального района Ивановской области | 2022 | 14200,58  в том числе :  13490,551 — обл. бюджет  710,029 — мест. бюджет | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в п. Ильинское — Хованское (от магазина «Магнит» до дороги «Подъезд к аэропорту») | 2022 | 9421,93  в том числе :  8950,8335 — обл. бюджет  471,0965 — мест. бюджет | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2022 | 335,4775 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Разработка ПСД на ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Первомайская (от «Магнита» до ул. Революционной, пер. Юбилейный, ул., соединяющая пер. Юбилейный и ул.Советскую, ул. Луговая (до бани) | 2022 | 416,5 | Администрация  Ильинского муниципального района |  |
| Услуги ГБУ ИО «ДТЦ» по проверке объемов и качества выполненных работ ремонта ул. Советская и ул. Первомайская | 2022 | 150,0 | Администрация  Ильинского муниципального района |  |
|  | **2022 год** | **24748,1575**  **в том числе:**  **22441,3845 — обл. бюджет**  **2306,773 — мест. бюджет** |  |  |
| 2.3 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения (ямочный ремонт асфальтового покрытия пер. Советский, ул. Красная) | 2023 | 230,00 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт участка дороги общего  пользования местного значения по ул. Первомайская (от магазина «Магнит» до дороги по ул. Революционная) | 2023 | 6761,075  в том числе :  4265,60579 — обл. бюджет  2495,46921— мест. бюджет | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
| Ремонт дороги общего пользования местного значения по пер. Юбилейный в п. Ильинское - Хованское | 2023 | 16022,433  в том числе :  15221,31117 — обл. бюджет  801,12183— мест. бюджет | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  | **2023 год** | **23013,508**  **в том числе:**  **19486,91696 — обл. бюджет**  **3526,59104- мест. бюджет** |  |  |
| 2.4 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2024 | 1150,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  |  | **2024 год** | **1150,0** |  |  |
| 2.5 | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения | 2025 | 1150,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям |
|  |  | **2025 год** | **1150,0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** | **2018-2024 г.г.** | **71426,2235** **в том числе:**  **62464,35986 – обл. бюджет**  **8961,86364- мест. бюджет** |  |  |
| ***Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов*** | | | | | |
| 3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2021 | 500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2021** | **500,0** |  |  |
| 3.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2022 | 0,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2022** | **0,0** |  |  |
| 3.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2023 | 0,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2023** | **0,0** |  |  |
| 3.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2024 | 500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2024** | **500,0** |  |  |
| 3.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское | 2024 | 500,0 | Администрация  Ильинского муниципального района | Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние |
|  |  | **2025** | **500,0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** | **2021-2025 г.г.** | **1500,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **2021-2025 г.г.** | **93216,30235 в т.ч.**  **65158,58555 – обл. бюджет**  **28057,7168– мест. бюджет** |  |  |

**6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направления финансирования***  ***и источники*** | ***2021 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2022 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2023 год***  ***(тыс.руб.)*** | ***2024 год (тыс. руб.)*** | ***2025 год (тыс.руб.)*** |
| **ВСЕГО** | **26091,09285** | **30111,7015** | **28013,508** | **4500,000** | **4500,000** |
| ***Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)*** | | | | | |
| местный бюджет | 2918,82674 | 3977,02642 | 5000,0 | 2850,000 | 2850,000 |
| областной бюджет | 1307,70811 | 1386,51758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)*** | | | | | |
| местный бюджет | 828,4996 | 2306,773 | 3526,59104 | 1150,000 | 1150,000 |
| областной бюджет | 20536,0584 | 22441,3845 | 19486,91696 | 0,000 | 0,000 |
| ***Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское*** | | | | | |
| местный бюджет | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |