**АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.03.2020 года №70

п. Ильинское-Хованское

**О внесении изменения в постановление администрации Ильинского**

**муниципального района от 03.11.2016 №286 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Развитие газификации**

**Ильинского муниципального района»**

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие газификации Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 03.11.2016 №286 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Ильинского муниципального района» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном сетевом издании – официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области [www.admilinskoe.ru](http://www.admilinskoe.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.

**Глава Ильинского**

**муниципального района: С.И. Васютинский**

Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 13.03.2020 года № 70

Приложение

к Постановлению администрации

Ильинского муниципального района

от 03.11.2016 года № 286

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

**1. Паспорт муниципальной программы**

по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие газификации Ильинского муниципального района на 2019 - 2022 годы |
| Срок реализации программы | 2019 - 2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Исполнительные органы, реализующие программы | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Цель программы | Развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы | Результатом реализации программы будет прирост уровня газификации сельских населенных пунктов.  Будут построены и введены в действие следующие объекты:  - 3 распределительных газопровода общей протяженностью порядка 20 км;  - порядка 200 домовладений в 10 сельских населенных пунктах;  - 2 котельные социальной сферы в с. Нажерово. |
| Задачи программы | 1. Анализ степени обеспеченности населения природным газом.  2. Подключение объектов социальной сферы к природному газу.  3. Повышение уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов.  4. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) | Общая сумма расходов на реализацию программы **на 2019 – 2022 годы – 90227791,52 рублей,**  в том числе средства:   * **2019 год – 5198932,93 рублей, в т.ч.:**   **обл. бюдж. – 5146943,61 рублей**  **мест. бюдж. – 51989,32 рублей**   * **2020 год – 20593858,59 рублей, в т.ч.:**   **обл. бюдж. – 20387920,00 рублей**  **мест. бюдж. – 205938,59 рублей**   * **2021 год – 20200000,00 рублей, в т.ч.:**   **обл. бюдж. – 19998000,00 рублей**  **мест. бюдж. – 202000,00 рублей**   * **2022 год – 44235000,00 рублей, в т.ч.:**   **обл. бюдж. – 43792650,00 рублей**  **мест. бюдж. – 442350,00 рублей** |

**2. Социально-экономическая проблема Ильинского муниципального района**

**2.1. Социально-экономическая проблема, на решение которой**

**направлена программа, и прогноз развития ситуации**

На основании анализа обеспеченности природным газом населения Ильинского муниципального района Ивановской области выявлена основная социально-экономическая проблема – низкий уровень газификации сельских населенных пунктов района природным газом, значение которого ниже средних показателей по Ивановской области.

На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:

1. Средний уровень газификации по Ильинскому муниципальному району составляет порядка 60%, в то же время уровень газификации в сельской местности составляет лишь около 40%.

2. Еще остались населенные пункты на территории Ильинского муниципального района, в которых для теплоснабжения объектов социальной сферы в качестве топлива используются менее экономичные, экологически чистые и удобные виды топлива.

Таким образом, необходимость разработки программы по развитию газификации Ильинского муниципального района на 2020 – 2022 годы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;

- необходимостью улучшения качества жизни населения Ильинского муниципального района посредством повышения уровня газификации сельских населенных пунктов природным газом;

**2.2. Опыт решения социально-экономической проблемы**

**в предыдущие годы**

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 №460-п.

В период с 2006 по 2013 год для Ильинского муниципального района одним из приоритетных направлений была газификация района. Принцип софинансирования целевой программы за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечил оптимальную результативность по этим направлениям.

В рамках программы газификации регионов Российской Федерации (Ивановская область) в период с 2006 по 2013 год было освоено более 130 млн. руб. и введено в эксплуатацию около 50 км межпоселковых газопроводов, более 60 км уличных сетей, газифицировано порядка 1200 домовладений, построено или переведено на газ 17 котельных социальной сферы, в т.ч.:

- 2006 год: в с. Гари – 5,73 км уличных сетей, 113 домовладений, 2 котельные социальной сферы;

- 2007 год: в с. Кулачево – 4,06 км уличных сетей, 59 домовладений, 3 котельных социальной сферы;

- 2008 год: в д. Щенниково – 8,10 км уличных сетей, 169 домовладений, 4 котельных социальной сферы;

- 2008 год: в с. Аньково – 31,83 км уличных сетей, 542 домовладений, 6 котельных социальной сферы, 3 котельных частной формы собственности (ООО «Аньковская ПМК», ОАО «Аньковское» и ПЧ-53 с. Аньково);

- 2013 год: в с. Ивашево – 13,223 км уличных сетей, 201 домовладения, 2 котельных социальной сферы.

Таким образом, уровень газификации района за последние годы вырос почти на 25%.

**3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы**

**3.1. Цель программы**

Целью программы является развитие газификации Ильинского муниципального района Ивановской области.

**3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, (ПСД) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Строительство распределительных газопроводов, (км) | - | 5,05 | 3,0 | 5,0 |
| 3. | Перевод на природный газ котельных социальной сферы, (шт.) | - | 2 | - | - |
| 4. | Газификация домовладений, (шт.) | - | 107 | 30 | 64 |

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления планируемых объемов финансирования.

Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов позволит повысить качество жизни населения Ильинского муниципального района.

**4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение**

**4.1. Задачи программы**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача** | **Год, к которому задача должна быть решена** |
| 1. | Анализ степени обеспеченности населения природным газом. | до 2017 |
| 2. | Обеспечение разработки проектно-сметной документации на объекты газификации | 2019-2022 |
| 3. | Подключение объектов социальной сферы к природному газу | 2020-2022 |
| 4. | Увеличение обеспеченности населения объектами коммунальной инфраструктуры | 2020-2022 |

**4.2. Мероприятия программы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения  (годы) | Объем финансирования,  рублей | в том числе за счет средств,  рублей | | | Ответственные  за выполнение | Ожидаемые  результаты |
| обл.  бюджет | бюджет района | бюджет поселен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Проектная документация** | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Астафьево, д. Счастливка для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2019 г.,  в том числе | **4203983,44** | 4161943,61 | 42039,83 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2019** | **4203983,44** | **4161943,61** | **42039,83** | **---** |  |  |
| 1.2 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2019 г.,  в том числе | **994949,49** | 985000,00 | 9949,49 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2019** | **994949,49** | **985000,00** | **9949,49** | **---** |  |  |
|  |  | **2020** | **505050,51** | **500000,00** | **5050,51** |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2021 г.,  в том числе | 4200000,00 | 4158000,00 | 42000,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2021** | **4200000,00** | **4158000,00** | **42000,00** | **---** |  |  |
| 1.4 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Хлебницы и п. Погост Дмитрия Солунского для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2022 г.,  в том числе | 4315000,00 | 4271850,00 | 43150,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **4315000,00** | **4271850,00** | **43150,00** | **---** |  |  |
| 1.5 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по с. Игрищи и д. Константиново для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2022 г.,  в том числе | 4970000,00 | 4920300,00 | 49700,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **4970000,00** | **4920300,00** | **49700,00** | **---** |  |  |
| 1.6 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Коварчино для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2022 г.,  в том числе | 4120000,00 | 4078800,00 | 41200,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **4120000,00** | **4078800,00** | **41200,00** | **---** |  |  |
| 1.7 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Сениха для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 1800000,00 | 1782000,00 | 18000,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **1800000,00** | **1782000,00** | **18000,00** | **---** |  |  |
| 1.8 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по с. Назорное для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 3600000,00 | 3564000,00 | 36000,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **3600000,00** | **3564000,00** | **36000,00** | **---** |  |  |
| 1.9 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Ширяево для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 2700000,00 | 2673000,00 | 27000,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **2700000,00** | **2673000,00** | **27000,00** | **---** |  |  |
| 1.10 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Колчигино для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 1750000,00 | 1732500,00 | 17500,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **1750000,00** | **1732500,00** | **17500,00** | **---** |  |  |
| 1.11 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Полянки для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 1450000,00 | 1435500,00 | 14500,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **1450000,00** | **1435500,00** | **14500,00** | **---** |  |  |
| 1.12 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Рожново для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 2300000,00 | 2277000,00 | 23000,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **2300000,00** | **2277000,00** | **23000,00** | **---** |  |  |
| 1.13 | Разработка проектной документации на распределительный газопровод по д. Торлыга для газификации жилья | 2022 г.,  в том числе | 1230000,00 | 1217700,00 | 12300,00 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Разработка  проектно-сметной документации |
|  |  | **2022** | **1230000,00** | **1217700,00** | **12300,00** | **---** |  |  |
|  | **ВСЕГО по разделу 1:** | **2020-2022 г.г.** | **40174336,98** | **39772593,61** | **401743,37** | **---** |  |  |
|  | **в том числе:** | **2019** | **7234286,47** | **7161943,61** | **72342,86** |  |  |  |
| **2020** | **505050,51** | **500000,00** | **5050,51** |  |
| **2021** | **4200000,00** | **4158000,00** | **42000,00** |  |
| **2022** | **28235000,00** | **27952650,00** | **282350,00** |  |
|  | | | | | | | | |
| **Раздел 2. Строительство газопроводов** | | | | | | | | |
| 1.1 | Распределительный газопровод по с. Нажерово, д. Счастливка, д. Астафьево для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2020-2021 г.г.,  в том числе | 20088808,08 | 19887920,00 | 200888,08 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Повышение уровня газификации  сельских населенных пунктов |
|  | **12,0 км** | **2020** | **20088808,08** | **19887920,00** | **200888,08** | **---** |  |  |
| 1.2 | Распределительный газопровод по д. Зайково, д. Денисово Малое, д. Кузяево для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2020-2021 г.г.,  в том числе | 16000000,00 | 15840000,00 | 160000,0 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Повышение уровня газификации  сельских населенных пунктов |
|  | **3,0 км** | **2021** | **16000000,00** | **15840000,00** | **160000,0** | **---** |  |  |
| 1.3 | Распределительный газопровод по д. Антушково, с. Погост Крест, д. Поповка, д. Зады для газификации жилья и объектов социальной сферы | 2020-2021 г.г.,  в том числе | 16000000,00 | 15840000,00 | 160000,0 | --- | Администрация  Ильинского муниципального района | Повышение уровня газификации  сельских населенных пунктов |
|  | **5,0 км** | **2022** | **16000000,00** | **15840000,00** | **160000,0** | **---** |  |  |
|  | **ВСЕГО по разделу 2:** | **2020-2022 г.г.** | **52088808,08** | **51567920,00** | **520888,08** | **---** |  |  |
|  | **в том числе:** | **2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **---** |  |  |
| **2020** | **20088808,08** | **19887920,00** | **200888,08** | **---** |
| **2021** | **16000000,00** | **15840000,00** | **160000,0** | **---** |
| **2022** | **16000000,00** | **15840000,00** | **160000,0** | **---** |

**4.3. Бюджетные ассигнования на реализацию программы**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления финансирования**  **и источники** | **Всего**  **2019-2022 годы** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | |
| **Всего на реализацию программы, (рублей), в том числе:** | **90227791,52** | **5198932,93** | **20593858,59** | **20200000,00** | **44235000,00** | |
| областной бюджет (рублей) | **89325513,61** | 5146943,61 | 20387920,00 | 19998000,00 | 43792650,00 | |
| районный бюджет (рублей) | **902277,91** | 51989,32 | 205938,59 | 202000,00 | 442350,00 | |
| ***Разработка проектно-сметной документации*** | | | | | |
| Всего на разработку ПСД, (рублей),  в том числе: | **38138983,44** | 5198932,93 | 505050,51 | 4200000,00 | 28235000,00 | |
| областной бюджет (рублей) | **37757593,61** | 5146943,61 | 500000,00 | 4158000,00 | 27952650,00 | |
| местный бюджет (рублей) | **381389,83** | 51989,32 | 5050,51 | 42000,00 | 282350,00 | |
| ***Строительство газопроводов*** | | | | | |
| Всего на строительство, (рублей),  в том числе: | **52088808,08** | 0,00 | 20088808,08 | 16000000,00 | 16000000,00 | |
| областной бюджет (рублей) | **51567920,00** | 0,00 | 19887920,00 | 15840000,00 | 15840000,00 | |
| местный бюджет (рублей) | **520888,08** | 0,00 | 200888,08 | 160000,00 | 160000,00 | |