О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальной программы

*Наименование муниципальной программы:*

Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

*Наименование администраторов программы:*

* Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Управление по экономической политике Ильинского муниципального района

*Перечень исполнителей, участвовавших в реализации программы:*

* Общество с ограниченной ответственностью «Аньковская ПМК»,
* Общество с ограниченной ответственностью «Тейковское ДЭП» Ивановской области;
* Общество с ограниченной ответственностью «ТРАКТ»;
* Муниципальное унитарное предприятие «Ильинское АТП».

*Отчетный год реализации программы:*

2015 год

*Дата подготовки отчета*

15 февраля 2016 года

*Ответственный исполнитель:*

Орехов Сергей Владимирович – начальник отдела муниципального хозяйства, телефон: 8(49353)21506, email: iluep@mail.ru

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой(план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период | ООО «Аньковская ПМК»;ООО «Тейковское ДЭП»;ООО «ТРАКТ» | **ВСЕГО** | 918,5 | 653,6 | малоснежная зима |
| Местный бюджет | 918,5 | 653,6 | малоснежная зима |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ООО «Аньковская ПМК» | **ВСЕГО** | 400,0 | 320,8 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 400,0 | 320,8 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | 1 318,5 | 974,4 |  |
| Местный бюджет | 1 318,5 | 974,4 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой(план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах | МУП «Ильинское АТП» | **ВСЕГО** | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района» |  | **ВСЕГО** | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Название программы**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

**Название подпрограммы**: Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой(план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Ильинского муниципального района;Управление по экономической политике;Отдел образования;Отдел молодежной и информационной политики | **ВСЕГО** | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по** **подпрограмме:**«Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе» |  | **ВСЕГО** | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**ВСЕГО по программе**: Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденный программой(план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **ВСЕГО** | 4 741,5 | 4 606,7 | отклонениянесущественные |
| Местный бюджет | 4 741,5 | 4 606,7 | отклонениянесущественные |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |  |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | **Подпрограмма: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 138 | 138 | отклоненийнет |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | - Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,0 | 0,3 | отклонениянесущественные |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 2. | **Подпрограмма: Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района** |  |  |  |  |
| 2.1. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 3. | **Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе** |  |  |  |  |
| 3.1. | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |

**Оценка достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы:** Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Расчистка от снега автомобильный дорог местного значения в зимний период |  |  |  |  |
|  | - содержание автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района в зимний период | км | 138 | 138 | отклоненийнет |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Ильинского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,0 | 0,3 | отклонениянесущественные |
| 3. | Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров на межмуниципальных и пригородных регулярных маршрутах |  |  |  |  |
|  | - выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» | тыс.руб. | 3 408,0 | 3 617,3 | отклонениянесущественные |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | - мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | отклоненийнет |